EdenAI Teacher WBS??????????

WBS????????

??????2026-03-21????????????

1. WBS????

- 1.0 ?????: 2026-01-06?2026-01-08 / 2.0?? / ??

- 2.0 ????: 2026-01-09?2026-01-16 / 4.0?? / ??

- 3.0 ???????/API/DB?: 2026-01-17?2026-01-28 / 6.0?? / ??

- 4.0 ???????: 2026-01-29?2026-02-06 / 5.0?? / ??

- 5.0 ?????????: 2026-02-07?2026-02-18 / 7.0?? / ??

- 6.0 ??????????: 2026-02-19?2026-03-02 / 8.0?? / ??

- 7.0 ???????: 2026-03-03?2026-03-08 / 4.0?? / ??

- 8.0 ??/????: 2026-03-09?2026-03-16 / 6.0?? / ??

- 9.0 ??????????: 2026-03-17?2026-03-20 / 4.0?? / ??

- 10.0 ???????????: 2026-03-21 / 1.0?? / ??

2. ????

- ????: ?47.0??

- ??????: ?3.0??

- ??: ?50.0??

3. ?????????????

- ??: ???????????????

- ??: ????????????????

4. ?????????????

- M1 ????: 2026-01-16

- M2 ??????: 2026-01-28

- M3 ????????: 2026-03-08

- M4 ??????: 2026-03-16

- M5 ??????: 2026-03-21

5. ?????????

- VPS?????????

- ????????/???????

- ?????1????????